Planificación de Proyectos

Por Objetivos

Guía para la Elaboración del Marco Lógico

Jorge A. Saravia,  Ph.D

2004

Definición

Un proyecto  es un conjunto de actividades  coherentes que se llevan  a cabo para cumplir con un objetivo, utilizando unos recursos limitados, en un tiempo determinado.

JORGE  A. SARAVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                           3

Objetivo

Esta guía ha sido diseñada para ayudar a los equipos de trabajo  a preparar o formular  sus proyectos con la metodología del Marco Lógico.

Sus principales objetivos son:

1.     … proveer una herramienta  “paso a paso” para generar  el Marco Lógico de un proyecto.

2.     … presentar la guía y definiciones básicas para alcanzar cada paso de la preparación del marco lógico.

El marco lógico usa una Matriz  de 4x4 para mostrar  los componentes  de un proyecto.  Cada celda o cajón de la matriz contiene información específica y necesaria sobre el proyecto.

Las columnas de la matriz son: Resumen Narrativo (RN)

Indicadores Objetivamente Verificables (IOVs) Medios de Verificación  (MV)

Suposiciones Importantes (SI) Las filas de la matriz son:

Objetivo General Resultados o Productos Objetivo del Proyecto Actividades

Los siguientes son los pasos a seguir para el desarrollo de un proyecto utilizando  el marco lógico.

El principio básico es ir de lo general a lo específico.O sea, se comienza con el  Resumen Narrativo y algunas Suposiciones claves  y después se trata  de establecer Indicadores y metas

para los objetivos planteados.          5

9

1.     Defina el Objetivo General.

2.     Defina el Objetivo de Proyecto.

3.     Defina los Resultados para lograr el Objetivo de Proyecto.

4.     Defina los grupos de Actividades para lograr los Resultados.

5.     Verifique Lógica Vertical con la prueba “Sí-Entonces”.

6.     Defina las Suposiciones requeridas para cada nivel.

7.     Defina Indicadores Objetivamente Verificables para los Resultados, el

Objetivo del Proyecto y el Objetivo General.

8.     Defina los Medios de Veficicación para cada Indicador.

9.      Verifique Lógica Horizontal  para cada Objetivo, Resultado y Actividad.

10.    Al final, consulte la Lista de Chequeo para el Marco Lógico.

Defina el Objetivo General

El Objetivo General es la RAZÓN por la cual el proyecto se lleva a cabo. Esta definiendo la intencionalidad  del proyecto.

El Objetivo  General  es el de más alto orden jerárquico,  al cual el objetivo de un proyecto contribuye de forma parcial. Usualmente, es un objetivo nacional, sectorial o de programa.   Por ejemplo:  Los ingresos se han incrementado, la producción  se ha aumentado,  las empresas se han establecido, el estado nutricional   se ha mejorado, la tasa de criminalidad  se ha reducido, la escolaridad  se ha aumentado,  la calidad de vida ha sido mejorada,  etc.

El Objetivo General es el objetivo de más alto nivel de la matriz de planificación de proyectos.  Especifica el impacto  a largo plazo, una vez que una serie de proyectos del programa institucional, han sido llevados a cabo.

Ejemplos:

•	Mejorar la calidad de vida de los productores de arroz, introduciendo nuevas tecnologías que mejoren la productividad  del cultivo.

•	Rescatar la cultura ciudadana a través de programas que estimulen procesos de convivencia y respeto por los demás.

Nota: Generalmente, se describe con verbos activos, medibles en infinitivo.

Objetivo General:

El Objetivo de Proyecto describe QUÉ propone hacer el proyecto. El objetivo de proyecto es la razón para ejecutar  el proyecto a través de la producción de resultados  tangibles.  Se refiere al efecto anticipado  que se espera como producto  de alcanzar  los  Resultados.    Por ejemplo:    Producción manufacturera,  cobertura de inmunizaciones,  agua más pura,  sistemas gerenciales, capacidad instalada, población a capacitar.

En los procesos del desarrollo, el Objetivo de Proyecto a menudo describe una intervención  que busca generar un cambio de comportamiento en los beneficiarios,  para así mejorar su calidad de vida.

Un proyecto debe tener un objetivo solamente.  La razón es práctica.   La experiencia demuestra que es más fácil determinar Resultados/Productos para un objetivo único.   Proyectos multiobjetivo  diluyen  los esfuerzos y debilitan el diseño.  Pero ojo, el logro del Objetivo  General puede requerir el plantea-miento de varios objetivos de proyecto, los que en el cuerpo de una propuesta,  deben ser presentados individualmente   como proyectos independientes, que apuntan a contribuir  con un mismo objetivo general.

El Objetivo  de Proyecto es la razón por la que los Resultados/Productos  se consiguen o llevan a cabo.  Sin embargo, tenga en cuenta que en la gran mayoría de casos, sus efectos están por fuera del control  de los ejecutores del proyecto.  El proyecto se diseña para lograr unos Resultados, en un tiempo predeterminado,  pero no para medir los efectos o el impacto  que se generó como producto  de haber alcanzado esos resultados.

Si el proyecto se diseña para proveer a productores  agrícolas con nuevas destrezas e insumos (capacitación, crédito, semillas, herramientas,  etc.), entonces el Objetivo de Proyecto define qué harán los productores de manera diferente como consecuencia de alcanzar ciertos Resultados o Productos; pero está fuera del alcance del proyecto decidir qué harán los productores a futuro  con sus nuevas destrezas o insumos.

Nota: Generalmente, se describe con verbos activos, medibles en infinitivo.

Ejemplo de Objetivo General:

•	Mejorar la calidad de vida de los productores de arroz intro-duciendo nuevas tecnologías que mejoren la productividad  del cultivo.

•	Rescatar la cultura ciudadana a través de programas que estimulen procesos de convivencia y el respeto por los demás.

Ejemplo de Objetivo de Proyecto:

•	Introducir  tecnologías con variedades mejoradas de arroz de alto rendimiento.

•	Ejecutar  una campaña por los medios masivos -prensa, radio y televisión- resaltando valores que permitan el respetuo mutuo.

Objetivo de Proyecto:

Defina los Resultados o Productos para lograr el Objetivo de Proyecto

Los resultados o Productos responden a QUÉ va a lograr el proyecto.  Son los Términos de Referencia para el proyecto, las mega-acciones para las cuales el proyecto recibe recursos, por tanto, son la base para poder pre- supuestar la propuesta.

Resultados son acciones específicas o productos tangibles a ser alcanzados (bienes o servicios) a través de series de actividades  o tareas y del buen manejo gerencial de los insumos.

Siempre deben ser cuantificables. Ejemplos: Sistemas de agua construidos, guías sobre manejo desarrolladas, funcionarios  capacitados, áreas desa- rrolladas, niños inmunizados, manejo de cultivos  y de sistemas mejorados.

La entrega de los resultados  de un proyecto permite cumplir  con el Objetivo de Proyecto, y por lo tanto, debe estar siempre bajo la responsabilidad  de sus ejecutores.  Un buen diseño de proyecto genera tres a cinco resultados por objetivo.

Nota: Los resultados se describen utilizando los verbos en participio pasado

(por ejemplo: ejecutado).

Resultados:

Defina Grupos de Actividades para lograr cada Resultado

Las Actividades  definen CÓMO  se van a lograr  los Resultados.   Son las Actividades principales que deben ser ejecutadas para lograr cada Resultado que se haya definido  en el proyecto.

Cuántas debe de incluir  en este punto  del diseño?  Para el propósito del Marco Lógico, las Actividades  son un resumen  breve de las acciones necesarias para lograr cada Resultado, suficientes para delinear la estrategia, de tal manera, que el lector o analista  de proyectos capte la coherencia entre Actividades y Productos.  Si quiere ser más detallado, desarrolle un Plan de Actividades,  Cronograma  o Ghant.

Las Actividades  también  deben de incluir las acciones básicas de la gestión del proyecto:  Resumen de reuniones para el establecimiento  de metas, el monitoreo y la evaluacion.

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4

| Grupo de Actividades | Grupo de Actividades | Grupo de Actividades | Grupo de Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Verifique la Lógica Vertical

El principal  concepto que soporta la estructura  del Marco Lógico es el de CAUSA-EFECTO.  Entre  más claro esté el vínculo  causa - efecto entre objetivos y resultados,  mejor es el diseño de los proyectos.

Por definición, cada proyecto tiene establecidas las relaciones SÍ-ENTONCES o Lógica  Causa-Efecto.    Si generamos ciertos productos,  bajo ciertas condiciones, podemos esperar que resulten otros productos.

Por ejemplo:

SI abastecemos a los agricultores  con semilla mejorada y organizamos un sistema de crédito, ENTONCES la producción aumentará.  SI la producción  aumenta,  ENTONCES el ingreso familiar aumenta.

El Marco Lógico nos obliga a hacer esta lógica explícita.  A pesar de ello, no garantiza un buen diseño. La validez de la lógica causa-efecto, depende de la calidad y consistencia del diseño.

Cualquier objetivo, por simple o complejo,  es sujeto  de tratamiento con el Marco Lógico.

Objetivo General

Objetivo de Proyecto Resultados Actividades

En la página siguiente,  escriba su objetivo general, su objetivo de proyecto, los resultados esperados y las actividades “macro”que usted vaya a llevar a cabo.

Observe cuidadosamente  este resumen y chequéelo para inconsistencias de lógica, usando el enfoque SI-ENTONCES,  y haciéndolo de abajo hacia arriba.

Ajuste el contenido  en cada una de las celdas o cajas de acuerdo con su análisis.

Este ejercicio  es más efectivo si se hace a nivel grupal,  para así aprovechar las sugerencias de los otros miembros  del equipo, las cuales generalmente enriquecen el proyecto.

Si todas las Actividades son llevadas a cabo bajo las condiciones necesarias

(tiempo, personal,  etc.), entonces los Resultados  se logran o alcanzarán.

Si el proyecto produce  los Resultados  propuestos,  como es de esperar (a través del manejo de recursos y actividades), entonces el Objetivo de Proyecto se cumple.

Si el Objetivo de Proyecto se cumple, entonces habremos ayudado a cumplir con el objetivo inmediatamente superior, que es el Objetivo  General.

Si se alcanza el Objetivo General, entonces se contribuye a llegar a uno más importante  que, generalmente, se encuentra  planteado  en los planes estratégicos de los gobiernos o las instituciones.

Objetivo General (Condición necesaria para contribuir al desarrollo del país) Objetivo de Proyecto (Condición necesaria para lograr el Objetivo General) Resultados (Condición necesaria para alcanzar el Objetivo de Proyecto)

Actividades (Condiciones necesarias para generar los Resultados)

Defina las Suposiciones Importantes que se requieren en cada nivel

Los proyectos siempre están sujetos a la influencia de factores por fuera del control directo de sus ejecutores. La cuarta columna de la matriz es utilizada para destacar las condiciones externas que tienen que mantenerse o ser cumplidas para que la lógica vertical de la descripción  del proyecto se de; y así el proyecto pueda ejecutarse sin contratiempos.

Suposiciones son factores de incertidumbre  entre cada nivel de objetivos;

factores externos sobre los cuales el proyecto no tiene control.

Las Suposiciones pueden describir  condiciones naturales,  tales como “si caen 250mm  de lluvia  entre Abril y Junio”,  o factores tales como “si no hay huelgas al inicio del proyecto”, o “que los productores estén dispuestos a adoptar”, o situaciones como “si hay respaldo institucional”. Pueden describir otras  acciones o proyectos  que se deben hacer antes o paralelamente  al proyecto “si el proyecto de caracterización está terminado”, o “si los manuales están listos”.

Las Suposiciones completan  la lógica SI-ENTONCES  (que describe las condiciones necesarias entre cada nivel) al adicionar con mucha propiedad la lógica SI-Y-ENTONCES  (describiendo las condiciones  necesarias y suficientes entre cada nivel).

Determine  las suposiciones haciéndose la siguiente  pregunta:   Qué condiciones deben existir además de mi objetivo (actividad, resultado, objetivo), para alcanzar el nivel siguiente?

Un equipo de proyecto no es responsable por las suposiciones. Es responsable por la producción de RESULTADOS!

El equipo acepta hacer el monitoreo de las suposiciones, por lo tanto, es muy importante plantearlas lo más claramente posible. Esto puede significar hacer monitoreo  para las suposiciones  de tal manera que se pueda seguir su influencia  sobre el proyecto.

Con ésto lo que se quiere decir es, que los equipos de alto rendimiento  se preocupan mucho por tratar  de influenciar  la probabilidad  de que las suposiciones se mantengan.

La Importancia  de Clarificar las Suposiciones

Suposiciones son condiciones externas sobre las cuales el proyecto no tiene control, pero de las que el proyecto depende para su buena ejecución.

Por ejemplo, en un proyecto de campo, uno puede asumir  que el período de lluvias va a ser normal.  Si no hay lluvias el proyecto puede fallar por baja producción.    Si usted  quiere  ser estricto,  puede medir  el grado de incertidumbre, y para ello, debe conocer la probabilidad de que la suposición se mantenga.

Si el requerimiento mínimo para la nueva semilla son 250mm de lluvia, pero ésto ha ocurrido  solamente tres (3) veces en los últimos  10 años, la probabilidad  de que esta suposición se mantenga  es de solamente  el 30%.

Nunca hay un 100% de certeza para alcanzar el Objetivo de un Proyecto y para que éste a su vez logre el Objetivo  General.   De todas maneras,  entre más baja sea la incertidumbre,  más sólido es el diseño del proyecto.

Un oficial de proyecto experimentado sabe que las suposiciones fallidas pueden descarrilar un proyecto tan a menudo, como la mala ejecución para lograr los Resultados.

Condiciones Necesarias y Suficientes

Si el fuerte  de un buen  diseño de proyecto  es la clara  relación  causa-efecto, el corolario son las condiciones suficientes y necesarias.  La relación causa- efecto de Actividades a Resultados, Resultados a Objetivo de Proyecto y Objetivo de Proyecto a Objetivo General, describe las condiciones necesarias para lograr  los objetivos, o sea, la lógica interna.    Pero no define las condiciones suficientes a cada nivel para alcanzar el siguiente.

Estas otras condiciones son las suposiciones. Esta es la lógica externa. Los objetivos (condiciones necesarias) más   las suposiciones (condiciones suficientes), nos dan una idea mucho más clara del diseño del proyecto.

Defina las Suposiciones Importantes

Instrucciones:

Examine si las actividades/resultados/objetivo, son suficientes para lograr el nivel siguiente, o si requieren  de otros condicionantes  que no pueden ser generados por el proyecto.   Estas condiciones  deben de establecerse en términos  de SUPOSICIONES.

Las suposiciones del Objetivo General siempre se refieren  a un nivel más alto que el mismo  objetivo  general por tanto  no se consideran

Nivel

Objetivo General

Nivel

Objetivo Proyecto

Nivel

Resultados

Nivel

Actividades

Todas las suposiciones posibles deben ser analizadas con respecto a:

a.     Su importancia  para el éxito del proyecto.

b.     Su probabilidad de impacto  sobre el éxito o fracaso del proyecto.

... de acuerdo con el diagrama de la derecha.

Defina Indicadores  Objetivamente

Verificables (IOVs)

El principio  básico de la columna  IOVs es “si se puede medir,  se puede manejar”. Indicadores son mediciones del progreso en el logro de un objetivo. Como medidas de desempeño, nos dicen cómo reconocer el nivel de éxito del objetivo.  No son condiciones necesarias para el logro de los objetivos.  No hay relación causa-efecto con ellos.  Pero definen, ne forma medible, los niveles de desempeño requeridos  por los objetivos de la columna  Resumen Narrativo.

Los indicadores especifican cómo el logro de los objetivos será medido y verificado.   Proveen la base para el monitoreo  del progreso del proyecto (terminación  de actividades y entrega de resultados) y para la evaluación del cumplimiento  del Objetivo del Proyecto.

Los indicadores  se establecen como respuesta a la pregunta:   “Cómo sé si lo que se ha  planteado  está sucediendo  o sucedió?”.   Recurrimos  a indicaciones  o a cifras que nos ayuden.  Por ejemplo:  Cómo sabemos que más profesores han sido capacitados este año?  Cómo medimos progreso hacia el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión comunitaria?  Cómo sabemos cuántas  variedades se van a lanzar?

No hya principios  absolutos para la construcción  de indicadores.   Sin em- bargo, el criterio AMORE (Asequible, Medible, Oportuno, Relevante, Específico) es muy útil para su diseño.

Asequible:  Los indicadores  clave necesitan ser razonables en costo y en método de recolección.

Medible: 	Indicadores cuantificables son preferidos porque son precisos, pueden ser agregados y permiten  análisis estadístico más profundo.   Sin embargo, no todos los fenómenos se pueden medir cuantitativamente.   En estos casos, se utilizan indicadores cualitativos.

Oportuno:	Indicadores  tienen  que ser recolectados y reportados  en el momento indicado para influenciar  un proceso de decisión.  No hay razón para escoger indicadores  que solamente expresen qué sucedió al final  del proyecto, cuando ya no hay posibilidad  de ajuste.

Relevante:	Indicadores  deben ser relevantes  a las necesidades de información  de aquellos que usarán los datos.

Específico: Indicadores  clave deben  ser específicos, íntimamente relacionados  a lo que el proyecto busca cambiar.   La lógica horizontal contribuye  a probar este criterio.

Cantidad, Calidad y Tiempo (CCT)

Un indicador  puede ser tan  simple  o tan  complejo de acuerdo con los requerimientos.  Donde sea posible, los indicadores se deben de establecer en términos  de Cantidad,  Calidad y Tiempo.

No es cierto que los objetivos de nivel mayor no sean medibles,  todo objetivo es sujeto de medición.

Debemos determinar  el no colocar fechas críticas para establecer metas, pero recuerde que, tanto a los Objetivos Generales como a los Objetivos de Proyecto, como a los Resultados, se les pueden determinar  indicadores y fechas críticas.

Cuántos Indicadores?

!Entre menos, mejor! Utilice solamente el número de indicadores requeridos para aclarar  lo que tiene que ser alcanzado, para satisfacer el objetivo establecido en la columna del Resumen.

Cómo se construye un IOV?

Empiece con lo básico:  Asegúrese que en lo posible cumpla  con el criterio

AMORE.

Por ejemplo:

Paso 1    Indicador Básico

% de incremento  en la producción  de arroz

Paso 2    Agregando Cantidad

% de incremento  en la Producción  de arroz aumentada  en X kilos/ha

Paso 3    Agregando Calidad

% de incremento  en la Producción de arroz de pequeños productores

(<3 has) aumentada en X kilos/ha

Paso 4    Agregando Tiempo

% de incremento  en la Producción de arroz de pequeños productores

(<3 has) aumentada en X kilos/ha para el segundo semestre del año 2005.

Cuando los indicadores son formulados de esta manera, cumplen tres funciones:

•	Obligan al equipo de trabajo a acordar un sistema de objetivos preciso y claro, lo que facilita la evaluación del proyecto.

•	Establecen estándares concretos para medir desempeño; ello permite una buena gerencia por proyectos.

•	Junto con las fuentes que verifican la existencia de cada indicador en la tercera columna de la matriz, forman la base del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto.

Indicador del Objetivo General

Como  se expresó,  a menudo  este describe  objetivos  sectoriales  o programáticos, hacia los cuales apuntan más de un proyecto.  Por ello, sus indicadores miden situaciones por fuera del alcance del proyecto y los datos necesarios para la medición  siempre provienen  de fuentes secundarias, por fuera del proyecto.

Indicador del Objetivo de Proyecto

El Objetivo  de Proyecto es la razón por la cual usted  hace un proyecto;  es el por qué de establecer y alcanzar los resultados.  Esto hace que la definición de indicadores  a este nivel  sea la más estricta.    Los indicadores  de los Objetivos de Proyecto deben ser los más completos en términos  de calidad, cantidad, tiempo, etc.

Indicadores de Resultados

Por definición,  estos indicadores  establecen los términos de referencia para el proyecto. Si un equipo o un oficial de proyecto son responsables por todos los Resultados, entonces, los indicadores deben permitir  medir su grado de desempeño. Por tanto, son los clásicos indicadores de gestión.

Indicadores de Actividades

Los indicadores a nivel de Actividad,  generalmente han sido interpretados como los Recursos o el Presupuesto necesarios para ejecutar un proyecto. Recientemente se está utilizando  la celda de Indicadores  de Actividades para colocar metas a alcanzar de ciertas actividades críticas.  Ello permite una mejor gerencia del proyecto.  Por ejemplo:  Unidad terminada  el 30 de Noviembre de 2005.

El listado  de los recursos necesarios para un proyecto han  pasado a convertirse en la apertura presupuestal.

| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES VERIFICABLES |
| --- | --- |
| Nivel Objetivo General | Objetivos sectoriales o programáticos a los cuales este proyecto y otros más, apuntan metas por fuera del alcance de este proyecto. Indicadores de Efecto o Impacto |
| Nivel Objetivo de Proyecto | El Status al Final del Proyecto (SFP). Indicadores de Efectividad |
| Nivel Resultados | * Términos de Referencia para el Proyecto. * Los Productos por los que el equipo tiene que responder. Indicadores de Gestión |
| Nivel Actividades | Fechas críticas en la vida del Proyecto. Metas específicas |

Defina los Indicadores  IVs

(Cantidad + Calidad + Tiempo?  + Lugar?  + Costo? + Grupo  Meta?)1

Nivel Objetivo General

Nivel Objetivo de Proyecto

Nivel

Resultados

Nivel

Actividades

1.  Usted puede utilizar una combinación  de estos descriptores para  determinar sus IVs.

Defina los Medios de Verificación (MV)

Los medios de verificación  describen  las fuentes  de información   que demostrarán que los indicadores pueden ser construídos.  Si el objetivo es “ingreso del productor incrementado en X% en 2005, de dónde sacamos los datos para demostrar  que eso sucedió?

Si se decide que se necesita una encuesta para conseguir los datos, entonces, necesitaremos agregar esa acción a la lista de Actividades.  Como eso cuesta dinero, entonces deberemos agregarlo al Presupuesto.

No olvide:

Los indicadores  que usted  escoge para medir  sus objetivos,  deben ser verificables.  Si no lo son, busque otros indicadores.

Los medios y las fuentes de verificación se deben de cruzar  siempre  con sus indicadores respectivos.

Indicadores para los que no se pueden identificar  fuentes de verificación apropiadas, deben reemplazarlos por indicadores verificables.  Indicadores que son muy  caros de verificar,  deben ser reemplazados por otros más simples.

Los medios son los métodos o instrumentos necesarios para desarrollar los Indicadores para aplicar al monitoreo y evaluación de los objetivos.  Las fuentes  se refieren a la gente, los documentos y los sitios o bases de datos, donde se pueden encontrar  los datos o medios para medir los logros del proyecto.

Para el Objetivo General:

Para el Objetivo de Proyecto:

Para los Resultados:

Para las Actividades:

Costee las Actividades:  El Presupuesto

Hay diferentes formatos de presupuesto de acuerdo con cada tipo de proyecto. Se utilizan tanto para preparar el presupuesto, como para presentar informes financieros.

Un formato muestra la asignación de recursos para llevar a cabo cada una de las actividades,  para alcanzar los resultados  y el costo correspondiente.

Procedimiento:

1.   Muestre las Actividades correspondientes a cada Resultado.  Coloque las actividades en orden cronológico.

2.   Defina, en detalle, los recursos humanos  y financieros para cada actividad.

3.    Discrimine  los recursos en categorías presupuestales, para desarrollar el presupuesto final.

4.   Sume los costos por actividad y por resultado en una columna separada.

5.   Compare los recursos  requeridos  con los disponibles  y ajuste  el presupuesto de acuerdo con ellos.

6.   Cuando tenga que rediseñar un proyecto, concéntrese en los items prioritarios, que se identificaron durante la fase de planificación.

PASO  # 9

| Resultado 1: Actividades Recursos Necesarios 1.1 1.2 1.3 Resultado 2: Actividades Recursos Necesarios 2.1 2.2 2.3 2.4 Resultado 3: Actividades Recursos Necesarios 3.1 3.2 Resultado 4: Actividades Recursos Necesarios 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | ITEM | Costos x Actividad |
| --- | --- | --- |
|  | Personal Total |  |
|  | Profesional Apoyo Técnico Administrativo Temporal Honorarios Otros |  |
|  | Viajes Total |  |
|  | Viajes Nacionales Viajes Internacionales Otros |  |
|  | Operaciones Total |  |
|  | Suministros Servicios Comités Otros |  |
|  | Desarrollo InstitucionalTotal |  |
|  | Talleres y Seminarios Diseminación de Información Materiales y Documentos Desarrollo Capacitación Apoyo a Otras Instituciones Otros |  |
|  | Costos Directos Total |  |
|  | Costos Indirectos Total |  |
|  | Compras de Capital Total |  |
|  | Vehículos Equipos de Oficina Equipos de Laboratorio y Campo Otros |  |
|  | GRAN TOTAL |  |

Lista de Chequeo del Marco Lógico

1.              El proyecto tiene un solo Objetivo.

2.             El Objetivo  no es una formulación  de los Resultados.

3.             El Objetivo es independiente de la función gerencial del proyecto.

4.            El Objetivo  es claro, razonable y medible.

5.              Todas las Actividades son necesarias para el cumplimiento  del

Objetivo de Proyecto.

6.              Las Actividades están claramente definidas.

7.              Las Actividades están definidas para lograr cada Resultado.

8.             Las Actividades son la descripción detallada de cada Resultado.

9.            El Objetivo General  está claramente definido.

10.            La relación SÍ-ENTONCES entre Objetivo  General  y Objetivo de Proyecto, es lógica y directa.

11.            Las Suposiciones a nivel de Actividades no están precedidas de ninguna condición.

12.            Los Resultados más las Suposiciones a ese nivel, producen las condiciones suficientes y necesarias para alcanzar el Objetivo de Proyecto.

13.	El Objetivo  de Proyecto   más las Suposiciones a ese nivel, describen las condiciones críticas para alcanzar el Objetivo Ge- neral.

14.            La relación entre Actividades y Resultados  es realista.

15.            La relación entre Resultados y Objetivo de Proyecto es realista.

16.            La relación entre Actividades  y Recursos  es realista.

17.            La lógica vertical entre Actividades, Resultados, Objetivo de

Proyecto  y Objetivo General, como un todo, es realista.

18.            Los Indicadores  a nivel de Objetivo  de Proyecto   son inde- pendientes de los Resultados. No son una suma de los resultados, sino una medida del Objetivo de Proyecto.

19.            Los Indicadores del Objetivo  de Proyecto miden lo que está definido y no otra cosa.

20.            Los Indicadores  del Objetivo  de Proyecto son medidas de cantidad,  de calidad, o de tiempo.

objetivamente,  en términos  de cantidad,  calidad o tiempo.

22. 	Los Indicadores de Resultados son verificables objetivamente en términos de cantidad,  calidad o tiempo.

23.            Los Recursos (humanos, materiales, financieros, tiempo) son los necesarios para cumplir  con el Objetivo de Proyecto.

24.           La columna de Medios  de Verificación identifica la fuente del dato para construir  los Indicadores.

25.          Las Actividades   identifican  las acciones requeridas  para recolectar o ensamblar los Medios  de Verificación.

26.            Los Resultados definen la responsabilidad  de la gerencia en el proyecto.

27.            Cuando se revisa la Matriz se puede definir el plan de evaluación del proyecto.

| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES VERIFICABLES | FUENTES DE VERIFICACION | SUPOSICIONES IMPORTANTES |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General al cual el proyecto aporta una parte. | Indicadores para el logro del objetivo general ( a largo plazo). | Fuentes para verificar el/los indicadores del objetivo general. |  |
| Objetivo de Proyecto | Indicadores para el logro del objetivo de proyecto | Fuentes para verificar el/los indicadores del objetivo de proyecto. | Suposiciones para lograr el objetivo general. |
| Resultados que el proyecto debe lograr para cumplir con el objetivo. | Indicadores de ges- tión del proyecto en términos de canti- dad, calidad, lugar y tiempo. | Fuentes para verificar el logro de los resul- tados del proyecto. | Suposiciones para llegar al objetivo de proyecto. |
| Actividades a realizar por el proyecto para alcanzar el resultado. | Fechas críticas en la vida del proyecto. | Fuentes para verificar el desempeño de las actividades y del em- pleo de los recursos. | Suposiciones para lograr los resultados. |

Aquí se encuentra la base de la estrategia del proyecto. Las actividades a realizar para obtener los resultados descritos más arriba y los objetivos a lograr.

Los indicadores deben medir los resultados y objetivos, de tal manera que sea posible conocer periódicamente el progreso del proyecto, en relación con los recursos y tiempo empleados.

Aquí se encuentran las fuentes, estadísticas, documentos, hechos

y productos, que son la prueba que los indicadores se pueden construir. Instrumentos muy importantes para la evaluación del proyecto.

El último espacio contiene presunciones, suposiciones y restricciones, relacionadas con los diferentes niveles del proyecto. Son factores muy importantes para el éxito del proyecto, sin que el mismo tenga influencia directa en ellos.

Usando el Marco Lógico, uno puede explicar el proyecto de manera clara y objetiva:

| RESUMEN | INDICADORES | VERIFICACION | SUPOSICIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 Objetivo General | 14 | 15 | 16 |
| 9 Objetivo de Proyecto | 10 | 11 | 12 |
| 5 Resultados | 6 | 7 | 8 |
| 1 Actividades | 2 | 3 | 4 |

Resumen  Marco Lógico

1.   Cuando el personal del proyecto realiza las actividades descritas en 1,

2.   utilizando los recursos humanos y financieros determinados en 2,

3.    Lo que se puede verificar  en las fuentes  respectivas  (convenio, planes)

4.   y suponiendo que no hubiera ningún inconveniente para el trabajo,

5.    se logren los resultados o productos del proyecto

6.   al tiempo, en calidad y cantidad, con respecto a las metas fijadas en 6.

7.    Esta medida se puede verificar en las fuentes respectivas,

8. 	y suponiendo que los resultados del proyecto tendrían el impacto previsto, sin interferencia negativa externa o ajena,

9.    se logre el objetivo  propuesto  por el proyecto

10.  de la manera como fue acordado en términos de calidad y cantidad.

11.  Esta medida  se puede verificar  por medio de las fuentes seleccionadas,

12. y suponiendo que la situación obtenida por el proyecto tenga el impacto deseado a nivel general, entonces

13.  el objetivo general es alcanzado,

14. según muestran los indicadores establecidos en 14,

15. verificables en las fuentes respectivas.

JORGE  A. SARAVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         36

JORGE  A. SARAVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         37

Ahora que usted completó todos los pasos de la preparación  del Marco

Lógico de su proyecto, tiene una síntesis para propósitos de presentación.

Diligencie la matriz  completamente, de tal forma que muestre todos los componentes determinados en las páginas anteriores, así:

|  | Resumen Narrativo | Indicadores | Medios o Fuentes de Verificación | Suposiciones Importantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General |  |  |  |  |
| Objetivo de Proyecto |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |

JORGE  A. SARAVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         38

JORGE  A. SARAVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         39

Proyecto  No.:                  Título:

Plan Individual de Trabajo

Inicia              Termina               Responsable:                                                                    Supervisor:

| Resultados e Indicadores del Proyecto | Suposiciones Importantes para este Resultado |
| --- | --- |
| Resultado No.: Indicador No.: | Suposiciones: |
| Actividades | EP* | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 |
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |

(*) ep:  Ejecutado  Previamente.

# Text boxes

JORGE  A. SARAVIA

| Resumen I | ndicadores | Medios | Suposic. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7c | 8 |  |
| 2 | 7a | 8 | 6 |
| 3 | 7b | 8 | 6 |
| 4 | 7d | 8 | 6 |

|  | Resumen Narrativo | Indicad. Objet. Verif. | Medios de Verificación | Suposic. Import. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General |  |  |  |  |
| Objetivo del Proyecto |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |

| 1 | y y y |  |
| --- | --- | --- |
| 2 Necesario |  | 6 Sufic.para |
| 3 Necesario |  | 6 Sufic.para |
| 4 Necesario |  | 6 Sufic.para |

24

JORGE  A. SARAVIA

JORGE  A. SARAVIA

25

29

JORGE  A. SARAVIA

40

JORGE  A. SARAVIA